# AIPF — AI Performance Framework

Guia operacional para levar IA do piloto à escala
com engenharia, métricas e governança.

Infográfico: do piloto ao gate de decisão (Scorecard AIPF) e à estratégia de escala.

# Sumário

Visão executiva

Por que a maioria dos projetos de IA falha

O processo em 3 fases (Entendimento, Piloto e Escala)

Orquestração corporativa: Trust Architecture

Scorecard AIPF: os 5 pilares de performance

Como medir na prática: instrumentação, Evals e observabilidade

Interpretação do scorecard: Escalar, Otimizar ou Pivotar

Casos de uso de alto impacto

Timeline do piloto (6 semanas)

Insights de mercado e riscos (2025–2026)

Perguntas frequentes (FAQ)

Apêndices: templates e glossário

# 1. Visão executiva

A AIPF (AI Performance Framework) organiza a implementação de IA como um processo de engenharia: um piloto em ambiente real gera dados operacionais; em seguida, um scorecard em 5 pilares valida o desempenho e define a estratégia correta (escalar, otimizar ou pivotar).

Quando usar Use este guia quando você já tem (ou vai construir) um piloto de IA em produção e precisa transformar experimentação em decisão executiva baseada em dados: custo, qualidade, confiabilidade e risco.

## O que você obtém ao final

Um piloto funcional em escopo controlado, com travas de segurança e integração mínima com sistemas reais.

Telemetria e evidências (custos, latência, taxas de sucesso, retrabalho, aprovação humana).

Scorecard AIPF com avaliação dos 5 pilares e recomendação objetiva: escalar, otimizar ou pivotar.

Plano de ação priorizado para corrigir gargalos e um roadmap para expansão.

## Princípios do método

IA em produção é probabilística: trate o modelo como um componente não-confiável dentro de um sistema confiável.

Otimização deve ser por resultado (cost per outcome), não por atividade (tokens, prompts, volume de mensagens).

Governança e controles entram desde o piloto: não existe escala sem rastreabilidade e responsabilidade.

Toda melhoria precisa ser testável (Evals) e observável (telemetria) para evitar regressões.

# 2. Por que a maioria dos projetos de IA falha

O principal fator de falha é a intenção vaga: tentar automatizar processos complexos com instruções amplas, sem limites, sem validação e sem telemetria. Isso cria risco operacional, custo imprevisível e perda de confiança.

## Falhas recorrentes observadas em operações corporativas

Alucinação e ausência de validação: o sistema aceita respostas incorretas e propaga erros.

Custos de API fora de controle: modelos premium são usados onde não agregam valor proporcional.

Sem visibilidade de performance: não há clareza de onde a IA gera valor versus onde gera retrabalho.

Loops infinitos de correção: fluxos mal desenhados exigem intervenção constante das equipes.

Governança entrando tarde: controles e compliance só aparecem após incidentes.

Perda de confiança do time: baixa confiabilidade reduz adoção e mata o ROI.

Regra prática Se você não consegue responder com números 'quanto custa', 'quanto entrega' e 'quanto falha', você ainda está em modo experimento — e não em modo operação.

# 3. O processo em 3 fases

O processo é modular: você entra pela fase que faz sentido para seu estágio. A Fase 2 (Piloto) é a primeira entrega em produção; o AIPF é o gate de decisão; a Fase 3 (Escala) só começa com evidências consistentes.

## Visão geral das fases

| Fase | Objetivo | Atividades-chave | Entregáveis | Sinais de saída (pronto para avançar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entendimento | Selecionar o processo certo e desenhar o piloto com métricas de sucesso. | Mapear processos/stack; priorizar caso de uso; desenhar arquitetura; definir KPIs; estimar custo/timeline. | Mapa de processos; arquitetura do piloto; critérios de sucesso; estimativa de custo e cronograma. | Caso de uso priorizado; dados e integrações mínimas identificadas; KPIs definidos. |
| 2. Piloto | Colocar um workflow em produção com travas, integração mínima e observabilidade. | Prompts e arquitetura de confiança; HITL; integrações; roteamento de modelos; deploy; telemetria. | Workflow em produção; painel de observabilidade; dataset de Evals; runbook básico; treinamento do time. | Operação estável (SLOs mínimos); dados coletados por 30–60 dias; evidências de custo/qualidade. |
| Gate: Scorecard AIPF | Avaliar performance real nos 5 pilares e decidir próximos passos. | Coletar métricas; pontuar pilares; identificar gargalos; plano de correção/escala. | Scorecard; KPIs executivos; recomendação (escalar/otimizar/pivotar) e roadmap. | Decisão justificada por dados; riscos conhecidos; plano de ação aprovado. |
| 3. Escala | Expandir para novos workflows com previsibilidade de custo, performance e governança. | Priorizar novos casos; padronizar arquitetura; governança; otimização contínua; monitoramento. | Workflows adicionais; scorecards comparativos; roadmap atualizado; relatórios executivos. | Portfolio de workflows monitorado; métricas comparáveis; governança operacionalizada. |

## Fase 1: Entendimento

Mapeia cenário atual, identifica o processo com maior potencial e desenha o primeiro workflow de IA. O objetivo é reduzir risco: escolher o caso certo, com dados e integrações viáveis, e definir métricas de sucesso.

### Entregáveis típicos

Mapa de processos candidatos (alto impacto x viabilidade).

Arquitetura do piloto (componentes, integrações, gates e telemetria).

Definição de KPIs: operacionais e executivos.

Estimativa de custo (IA + revisão humana) e timeline.

## Fase 2: Piloto

Constrói um workflow em produção em escopo controlado. A prioridade é confiabilidade: travas (HITL), validações, roteamento de modelos por complexidade e observabilidade desde o dia 1.

### Dados necessários para o gate AIPF

Logs de execução por etapa (sucesso/falha, tempo, fallback).

Custos por tarefa aceita (cost per outcome) e por etapa.

Qualidade: taxa de aceitação, retrabalho, erros críticos e incidentes.

Governança: trilha de auditoria, versionamento de prompts/templates e classificação de dados.

## Gate: Scorecard AIPF

Após 30–60 dias de operação (ou volume mínimo suficiente), o scorecard consolida resultados e orienta a decisão com base nos 5 pilares. O gate evita que a empresa escale um piloto instável ou sem ROI.

## Fase 3: Escala

Com o piloto validado, a escala expande para novos processos usando padrões de arquitetura, métricas comparáveis e governança operacionalizada. O objetivo é previsibilidade: custo, performance e risco controlados em portfólio.

# 4. Orquestração corporativa: Trust Architecture

O AIPF parte do princípio de zero-trust para modelos: a IA produz sugestões, mas o sistema valida, roteia, registra e impede que falhas virem incidentes. Em vez de 'chatbots', o foco é workflow: entradas -> validação -> execução -> evidência.

## Os 4 pilares da orquestração

### 4.1 Decomposição de domínio (Domain Translation)

Automatizar departamentos é vago. Automatizar fluxos é preciso. A decomposição traduz requisitos de negócio em etapas pequenas, com entradas/saídas claras, limites de contexto e critérios de aceite.

Defina o objeto do trabalho (ticket, contrato, proposta, solicitação) e o estado final desejado.

Quebre o fluxo em etapas com 'contrato de interface': entradas permitidas, saída esperada, validações.

Crie taxonomias (tipos de caso, níveis de risco, exceções) para roteamento consistente.

### 4.2 Zero-Trust + Human-in-the-Loop (HITL)

Em fluxos críticos, a IA pesquisa, analisa e rascunha; o sistema exige aprovação humana antes de avançar. A aprovação humana deve ser desenhada para não virar gargalo: revisão por amostragem, exceções ou risco.

Defina quais etapas exigem revisão obrigatória (ex.: decisões regulatórias, financeiro, jurídico).

Implemente gates de aprovação com critérios claros (checklist) e logs de justificativa.

Use 'risk routing': casos de baixo risco podem ter revisão amostral; alto risco, revisão total.

### 4.3 Token Economics (Cost per Outcome)

Otimizar por token é insuficiente. O objetivo é custo total por resultado aceito, incluindo revisão humana, retrabalho e latência. Roteamento multi-modelo reduz custo sem perder qualidade.

Use modelos leves para triagem, classificação e estruturação.

Reserve modelos premium para raciocínio complexo e exceções.

Monitore escalonamento para premium e retrabalho como custos ocultos.

### 4.4 Evals e Observabilidade (telemetria contínua)

Sem testes automatizados, cada ajuste de prompt/modelo vira risco de regressão. Evals criam disciplina: toda mudança precisa provar melhora em métricas de qualidade e segurança do workflow.

Dataset de casos reais (anonimizados) + casos sintéticos de borda (edge cases).

Testes de regressão antes de deploy: qualidade, segurança, PII, consistência.

Painéis com métricas operacionais (SLOs), custos e alertas de falha.

# 5. Scorecard AIPF: os 5 pilares de performance

O scorecard transforma performance de IA em linguagem executiva. Ele consolida métricas em 5 pilares e orienta a decisão de continuidade com evidências. Cada pilar deve ser avaliado em maturidade (1–5).

Padrão de scoring sugerido (1–5) 1 = inexistente/incipiente ¦ 2 = reativo e manual ¦ 3 = mínimo operacional ¦ 4 = consistente e escalável ¦ 5 = otimizado e governado por dados.

## Pilar 01 — Intelligence Throughput (Vazão de Inteligência)

Definição: Capacidade de converter agentes, modelos e tokens em trabalho útil concluído, com qualidade aceitável.

### Perguntas executivas

A IA está aumentando capacidade real de execução?

O fluxo está fluindo ou só gerando mais atividade?

A validação humana virou gargalo?

### Métricas recomendadas

| Métrica | Como interpretar |
| --- | --- |
| Tarefas concluídas | Itens finalizados por dia/semana/mês por workflow. |
| Taxa de aceitação 1ª passada | % de saídas aceitas sem retrabalho significativo. |
| Retrabalho | % de itens devolvidos / reprocessados. |
| Tempo em fila | Tempo médio aguardando revisão/aprovação por tipo de tarefa. |
| Concurrency efetiva | Capacidade simultânea com qualidade (não apenas threads). |

### Ações típicas para melhorar o score

Reduzir etapas; tornar entradas mais estruturadas; melhorar roteamento por tipo de caso.

Revisão por exceção (risk routing) em vez de revisão total.

Criar checklists de aceitação e UI de revisão que acelerem o humano.

## Pilar 02 — Token ROI (Custo por Resultado)

Definição: Eficiência econômica do uso de IA: custo total por resultado entregue, e não custo unitário por token.

### Perguntas executivas

Estamos usando o modelo certo para cada tarefa?

O custo está otimizado no processo completo (inclui revisão humana)?

Onde a IA está cara e sem retorno proporcional?

### Métricas recomendadas

| Métrica | Como interpretar |
| --- | --- |
| Cost per Outcome | Custo por resultado aceito (IA + revisão humana + retrabalho). |
| Mix de modelos | % de uso por classe (leve/intermediário/premium). |
| Escalonamento para premium | Quando e por que casos 'sobem' para modelo caro. |
| Custo de retrabalho | Custo adicional causado por refazer tarefas. |
| Latência x custo | Trade-off entre tempo e custo em etapas críticas. |

### Ações típicas para melhorar o score

Roteamento multi-modelo por complexidade; cache; redução de contexto e tokens.

Separar etapas: classificação barata -> raciocínio caro apenas quando necessário.

Rever promps/formatos que aumentam retrabalho (custo oculto).

## Pilar 03 — Value Conversion Rate (Conversão em Valor)

Definição: Taxa de conversão entre consumo de inteligência e impacto econômico real (receita, margem, capacidade liberada).

### Perguntas executivas

A IA está gerando valor de negócio ou apenas artefatos?

O ganho operacional está sendo capturado?

O uso de IA se converte em resultado mensurável?

### Métricas recomendadas

| Métrica | Como interpretar |
| --- | --- |
| % de saídas utilizadas | Saídas que viram ação real no fluxo (enviadas, registradas, executadas). |
| % de tarefas que chegam ao fim | Taxa de conclusão do workflow após assistência da IA. |
| Redução de ciclo | Tempo poupado convertido em capacidade (backlog/SLA). |
| Receita incremental | Impacto atribuível em conversão, upsell ou retenção. |
| Cost avoidance | Custos evitados (horas, multas, retrabalho, perdas). |

### Ações típicas para melhorar o score

Definir 'última milha': integração com sistemas e responsabilidades claras.

Amarrar IA a um owner e a um KPI de negócio (SLA, conversão, margem).

Garantir que o output é consumível: estrutura, campos, trilha, acionáveis.

## Pilar 04 — Operational Reliability (Confiabilidade Operacional)

Definição: Confiabilidade da operação em produção: qualidade, latência, fallback, observabilidade e previsibilidade.

### Perguntas executivas

O negócio pode depender disso no dia a dia?

A solução se mantém estável sob carga?

Existe plano de contingência quando há falha?

### Métricas recomendadas

| Métrica | Como interpretar |
| --- | --- |
| Disponibilidade | Uptime do workflow e dependências. |
| Latência p50/p95/p99 | Tempo de resposta por etapa e fim a fim. |
| Taxa de sucesso por etapa | Onde falha e por quê (integração, validação, modelo). |
| Fallback rate | % de vezes que precisa contingência e sucesso da contingência. |
| MTTR | Tempo médio de recuperação após falhas/incidentes. |

### Ações típicas para melhorar o score

Definir SLOs mínimos e alertas; adicionar retries e circuit breakers.

Criar runbooks e ownership operacional.

Testes de regressão e canary releases para mudanças de prompt/modelo.

## Pilar 05 — Governance & Compliance (Governança e Compliance)

Definição: Capacidade de escalar IA com rastreabilidade, responsabilização, gestão de risco e aderência regulatória.

### Perguntas executivas

Quem responde por quê?

O processo é auditável?

Os controles são proporcionais ao risco do caso de uso?

### Métricas recomendadas

| Métrica | Como interpretar |
| --- | --- |
| % com trilha de auditoria | Logs completos: entrada, saída, versão, aprovador, decisão. |
| % com versionamento | Prompts/templates/modelos versionados e aprovados. |
| Classificação de dados | Cobertura de PII/sensíveis e políticas de retenção. |
| Políticas de uso | Taxa de violações e tratamento. |
| Catálogo aprovado | Lista de modelos/agentes autorizados por risco. |

### Ações típicas para melhorar o score

Definir matriz de risco e controles mínimos por classe de caso.

Implementar versionamento e aprovação para prompts e datasets.

Logs e retenção compatíveis com auditoria e LGPD.

# 6. Como medir na prática: instrumentação, Evals e observabilidade

O scorecard depende de evidências. A recomendação é instrumentar desde o piloto, com um esquema mínimo de logs, métricas e testes automatizados. Sem isso, a avaliação vira subjetiva.

## 6.1 Telemetria mínima por execução

Identificador único por execução (request_id) e por item de trabalho (work_item_id).

Metadados do modelo: provider, modelo, versão, temperatura, tools usadas.

Contagem de tokens: input/output por etapa e total.

Latência: por etapa e fim a fim (p50/p95/p99).

Status por etapa: sucesso, falha, retry, fallback.

Indicador de revisão humana: aprovado/rejeitado + motivo + tempo de revisão.

Classificação de risco e tipo de caso (para roteamento e auditoria).

## 6.2 Evals: disciplina de melhoria contínua

Evals são testes automatizados que medem qualidade e segurança do workflow. O objetivo é evitar regressões: toda mudança de prompt/modelo deve passar por um conjunto de casos e métricas antes do deploy.

Golden set: amostra de casos reais (anonimizados) com rótulos de saída esperada.

Edge cases: casos de borda (ambiguidade, input incompleto, tentativas de jailbreak, PII).

Métricas: taxa de acerto, precisão/recall quando aplicável, consistência, segurança e compliance.

Testes de regressão: comparar nova versão vs baseline e bloquear deploy se piorar métricas críticas.

## 6.3 Observabilidade e painéis

Painel executivo: Cost per Outcome, Value Conversion Rate, tendência de throughput e decisão sugerida.

Painel operacional: latência, falhas por etapa, fallback, incidentes, MTTR e backlog.

Painel de governança: trilha de auditoria, versionamento, uso de dados sensíveis e violações.

Checklist de prontidão para aplicar o scorecard 1) Piloto rodando em produção com volume mínimo ou janela de 30–60 dias; 2) logs e métricas coletados; 3) amostra de Evals disponível; 4) regras de aprovação humana definidas; 5) owner operacional nomeado.

# 7. Interpretação do scorecard: Escalar, Otimizar ou Pivotar

O scorecard não é um troféu; é um filtro de decisão. A recomendação estratégica depende de padrões mínimos e do perfil de risco do caso de uso.

## Regras de gate recomendadas (padrão)

Se Governança & Compliance < 3: não escalar. Corrigir antes de expandir.

Se Confiabilidade Operacional < 3: não escalar. Estabilizar, criar SLOs e runbooks.

Se Value Conversion Rate < 3: otimizar a última milha (integração, adoção, responsabilidade) antes de escalar.

Se Token ROI < 3: revisar roteamento multi-modelo e custo oculto de retrabalho.

Escalar somente quando os pilares críticos atingirem mínimo operacional e houver plano de manutenção.

## Matriz simples de decisão

| Cenário | Padrão de scores | Decisão | Foco imediato |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto promissor, instável | Valor >=3, Token ROI >=3, Confiabilidade <3 | Otimizar (estabilizar) | SLOs, fallback, regressão, runbook, alertas |
| Alta qualidade, baixo valor capturado | Confiabilidade >=3, Governança >=3, Conversão <3 | Otimizar (adoção/integração) | Última milha: integração, responsabilidades, métricas de negócio |
| Caro e com retrabalho | Token ROI <3, Throughput <3 | Otimizar (arquitetura/custo) | Roteamento de modelos, entradas estruturadas, reduzir retrabalho |
| Bom em tudo, pronto para portfólio | Todos >=3 e tendência positiva | Escalar | Padronizar arquitetura, catalogar casos, governança em escala |
| Sem aderência ao problema | Conversão <3 e Throughput <3 mesmo após ajustes | Pivotar | Revisar caso de uso, dados, processo-alvo e estratégia |

# 8. Casos de uso de alto impacto

A maior geração de valor costuma ocorrer onde há alto volume, regras conhecidas e atrito operacional: triagem, extração, classificação, sumarização e roteamento para decisão humana.

## Exemplos de workflows e métricas

### Marketing & Conteúdo em escala

Métricas comuns:

Volume de conteúdo gerado

Tempo de aprovação

Consistência de marca

### Legal & Contratos

Métricas comuns:

Contratos triados/semana

Tempo até revisão final

Taxa de falso positivo

### Operações & Backoffice (ERP/SAP)

Métricas comuns:

Tempo de fechamento

Retrabalho eliminado

Custo evitado

### Atendimento técnico nível 2

Métricas comuns:

Tempo médio de resolução

Taxa de escalonamento

Satisfação do cliente

### Comercial & Propostas

Métricas comuns:

Taxa de conversão

Tempo de ciclo comercial

Custo por proposta aprovada

### Compliance & Regulatório

Métricas comuns:

Custo por alerta útil

Tempo até parecer

Cobertura de rastreabilidade

# 9. Timeline do piloto (ciclo de 6 semanas)

O piloto é desenhado para entregar evidência rápida com risco controlado. O foco é um único processo e um único workflow, com telemetria desde o início.

## Semanas 1–2: Arquitetura & MVP

Mapear o processo atual e definir o objeto do trabalho.

Definir System Prompts e critérios de aceite por etapa.

Setup do ambiente de desenvolvimento e primeiro agente funcionando.

Definir esquema mínimo de logs e dataset inicial de Evals.

## Semanas 3–4: Trust & HITL

Conectar fluxo de ponta a ponta com gates de aprovação humana.

Testes de alucinação, edge cases e calibração de prompts.

Implementar validações estruturais (schemas) e políticas de dados.

Documentar exceções e criar playbooks básicos.

## Semanas 5–6: Deploy & Orquestração

Integração com ferramentas reais (ERP/CRM/Teams/Slack/Jira).

Roteamento multi-modelo e otimização de token economics.

Painel de observabilidade e alertas mínimos.

Treinamento do time e definição de ownership operacional.

## Pós-deploy: Operação e preparação do scorecard

Operar 30–60 dias (ou volume mínimo) para coletar dados confiáveis.

Rodar Evals contínuos e corrigir regressões.

Consolidar métricas e aplicar o Scorecard AIPF.

Decidir: escalar, otimizar ou pivotar, com roadmap.

# 10. Insights de mercado e riscos (2025–2026)

A seção abaixo consolida indicadores de mercado frequentemente citados em relatórios e pesquisas sobre adoção de IA no Brasil e no mundo. Use como contexto estratégico — não como base única de decisão.

## 10.1 Adoção e investimento

Crescimento de investimento em TI e IA: aumento de orçamento e priorização de automação.

Queda de custo de processamento e maior acesso a modelos: a barreira é menos tecnologia e mais engenharia.

Diferença entre adoção e impacto em lucro: muitas iniciativas não capturam valor por falta de processo.

## 10.2 Tendências técnicas

Migração de assistentes passivos para agentes e workflows orquestrados.

RAG e uso de dados proprietários como padrão para ancoragem e redução de alucinação.

Engenharia de contexto e avaliação contínua substituindo ajustes ad-hoc de prompt.

## 10.3 Governança e risco

Shadow AI: uso não autorizado de ferramentas com dados sensíveis aumenta risco de LGPD e incidentes.

Necessidade de zero-trust, redaction de PII e trilha de auditoria desde o piloto.

Regulação em evolução: controles proporcionais ao risco e documentação consistente.

# 11. Perguntas frequentes (FAQ)

## Como funciona o processo? Preciso começar pela Fase 1?

Você entra pela fase que faz sentido para o seu momento. Quem está explorando IA tende a começar pelo Entendimento. Quem já tem um caso de uso definido pode ir direto para o Piloto. O ponto de entrada ideal depende de maturidade, dados e integrações.

## Quando o Scorecard AIPF é aplicado?

O Scorecard é aplicado quando o workflow já está em produção, após o piloto. Ele mede resultado real nos 5 pilares e orienta a decisão de escalar, otimizar ou pivotar.

## Quanto tempo leva para ter um workflow em produção?

O ciclo típico do piloto é de ~6 semanas (arquitetura/MVP, travas e testes, deploy e integração). A duração varia com complexidade do processo e integrações.

## Como reduzir o risco de 'alucinação'?

A base é Trust Architecture: validações estruturais, RAG quando aplicável, gates de aprovação humana (HITL) em fluxos críticos e Evals automáticos para bloquear regressões.

## Como controlar custos?

O controle é por resultado: cost per outcome. Use roteamento multi-modelo por complexidade, reduza retrabalho com entradas estruturadas e monitore escalonamento para modelos premium.

## Quais sistemas podem ser integrados?

A abordagem é agnóstica: ERP/CRM, plataformas de dados, clouds e ferramentas de produtividade. As integrações necessárias são avaliadas na fase de entendimento do workflow.

## Serve para empresas que ainda não têm IA?

Sim. O método permite começar com um caso de uso priorizado, construir um piloto em produção e só então decidir expansão com base em evidências.

# Apêndice A — Template: Use Case Brief (1 página)

Processo-alvo e dor: descreva o problema operacional e o impacto.

Objeto do trabalho: o que entra e o que sai (inputs/outputs).

Critérios de sucesso: métricas de negócio e operacionais.

Risco e governança: dados sensíveis, revisão humana, auditoria.

Integrações: sistemas necessários (fonte, destino, autenticação).

Custos: estimativa IA + revisão humana; volume esperado.

Escopo do piloto: o que entra / o que fica fora (guardrails).

# Apêndice B — Template: Scorecard AIPF (rubrica 1–5)

Use a rubrica abaixo para padronizar avaliação entre workflows.

| Pilar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Throughput | Sem medição; retrabalho alto | Mede volume, não conclusão | Mede conclusão e aceitação | Fluxo consistente e previsível | Otimizado por dados e prioridade |
| Token ROI | Custo desconhecido | Mede tokens apenas | Mede cost per outcome | Roteamento multi-modelo | Otimização contínua e automações |
| Conversão em valor | Saídas não viram ação | Adoção parcial | Valor mensurável em KPI | Valor consistente e escalável | Valor otimizado e atribuído |
| Confiabilidade | Sem SLO/alertas | Reativo | SLO mínimo + logs | Runbooks + regressão | Operação madura (canary, MTTR baixo) |
| Governança | Sem trilha/controles | Controles informais | Trilha e versionamento mínimo | Matriz de risco + auditoria | Governança em portfólio e compliance robusto |

# Apêndice C — Checklist de dados e privacidade

Inventário de dados: origem, sensibilidade, retenção e quem acessa.

Redaction de PII/segredos antes do modelo quando aplicável.

Logs: o que armazenar, por quanto tempo e com que controles.

Avaliação de risco por caso de uso e controles proporcionais.

# Apêndice D — Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Cost per Outcome | Custo total por resultado aceito (IA + revisão humana + retrabalho). |
| Evals | Testes automatizados para medir qualidade, segurança e regressão de um workflow de IA. |
| HITL | Human-in-the-Loop: gate de revisão/aprovação humana em etapas críticas. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation: ancoragem em dados proprietários para reduzir alucinação. |
| SLO | Service Level Objective: meta de confiabilidade/latência/sucesso para operação. |